АДМИНИСТРАЦИЯ УПОРНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.04.2019                                                                 № 29

хутор Упорный

Об организации перехода администрации

Упорненского сельского поселения Павловского района

на использование отечественного офисного программного обеспечения

Во исполнение положений приказа Министерства цифрового развития, связи  и  массовых  коммуникаций Российской Федерации от 4 июля 2018 года № 335 «Об утверждении методических рекомендаций по переходу органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления муниципальных образований Российской Федерации на использование отечественного офисного программного обеспечения, в том числе ранее закупленного офисного программного обеспечения» (далее – Приказ), постановляю:

- Утвердить план мероприятий и график перехода администрации Упорненского сельского поселения Павловского района на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года (приложение).

- Назначить ответственным должностным лицом за организацию перехода администрации Упорненского сельского поселения Павловского  района на использование отечественного офисного программного обеспечения, внесенного в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, специалиста 1 категории администрации Упорненского сельского поселения Павловского района А.Д.Рудь.

- Сотрудникам администрации Упорненского сельского поселения Павловского района организовать работу по выполнению мероприятий данного плана-графика.

- Рекомендовать руководителям подведомственных муниципальных учреждений и предприятий администрации Упорненского сельского поселения Павловского района в срок до 30 апреля 2019 года  утвердить собственные планы мероприятий и графики перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения на основании приложения № 4 методических рекомендаций, утвержденных Приказом.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Постановление  вступает в силу со дня его подписания.

Глава Упорненского сельского

поселения Павловского района                                                        А.В.Браславец

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Упорненского сельского поселения

Павловского района

От 01.04.2019 № 29

- План мероприятий

- перехода администрации Упорненского сельского поселения Павловского района на использование отечественного офисного программного обеспечения

- на период до 2020 года

- Таблица 1. План мероприятий по организации перехода администрации Упорненского сельского поселения Павловского района на использование отечественного офисного программного обеспечения

на период до 2020 года

| - 1. Мероприятия, направленные на подготовку к переходу органов местного самоуправления муниципального образования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ожидаемый результат |

| 1.1 | - Провести анализ использования офисного программного обеспечения в администрации Упорненского сельского поселения Павловского района (далее –Администрация) | до 1 апреля 2019 года | Определение текущих показателей использования офисного программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, и использования офисного программного обеспечения, сведения о котором включены в единый реестр российского программного обеспечения (далее – официальное ПО) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Провести анализ требований, предъявляемых государственными информационными системами (далее – ГИС) к оборудованию подключаемых к ним рабочих станций | До 1 мая 2019 | Определение возможности работы сотрудников Администрации в ГИСах с использования официального ПО |
| 1.3 | Провести анализ сведений о программном обеспечении, включенных в единый реестр российского программного обеспечения, определить перечень потенциальных отечественных программ для электронных вычислительных машин и баз данных, реализующих функции офисного программного обеспечения, для дальнейшего перехода на его преимущественное использование в своей деятельности | До 1 мая 2019 | Определение возможности работы сотрудников Администрации в ГИСах с использованием официального ПО |
| 1.4 | Провести анализ используемого в Администрации прикладного программного обеспечения (далее – ППО), информационных систем, в том числе с точки зрения применяемых в них технологий обработки данных, в том числе электронных документов, отчетных и иных форм, форматов и расширений электронных документов | До 1 июня 2019 | Определение возможности работы ППО в среде с использованием официального ПО |
| 1.7 | Провести оценку совместимости ППО с отечественным офисным программным обеспечением, сведения о котором включены в единый реестр российского программного обеспечения, а также оценку совместимости отечественного офисного программного обеспечения с вычислительной инфраструктурой и периферийном оборудованием | До 1 октября 2019 г | Определение возможности работы ППО в среде с использованием официального ПО. Определить совместимость официального ПО с используемым периферийным оборудованием. Определить на основе проведенного анализа факторы и барьеры, препятствующие на момент планирования переходу на использование официального ПО для каждого типа ППО |
| 1.8 | Определить требования, предъявляемые к офисным программам со стороны эксплуатируемого собственного ППО. Внесены соответствующие изменения в правовые акты, а также в проектную и эксплуатационную документацию на информационные системы при формировании закупок на приобретение нового ПО или на продление сопровождения ПО, находящегося в эксплуатации в подразделениях администрации. | До 1 ноября 2019 г | Сформировать перечень задач и мероприятий, направленных на устранение факторов и барьеров, препятствующих переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения. Внесены соответствующие изменения в правовые акты, а также в проектную и эксплуатационную документацию |
| 1.9 | Организовать рабочую группу по координации деятельности администрации, подведомственных учреждений по переходу на российское ПО. | До 1 апреля 2019 г. | Мониторинг и координации деятельности администрации, подведомственных учреждений по переходу на российское ПО |
| - 2. Мероприятия, направленные на модернизацию прикладного программного обеспечения информационных систем и модернизацию технологической инфраструктуры администрации Упорненского сельского поселения Павловского района в целях обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением |  |  |  |
| 2.1 | На основании проведенных анализов, оценок возможностей ППО и официального ПО сформировать перечень мероприятий, направленных на модернизацию ППО, а также при необходимости модернизации вычислительной и периферийной инфраструктуры, провести оценку требуемых временных и финансовых ресурсов для реализации указанных задач | До 1 декабря 2019 г | Перечень мероприятий, направленных на модернизацию ППО. Перечень необходимой модернизации вычислительной и периферийной инфраструктуры с указанием временных и финансовых ресурсов. |
| 2.2 | Провести оценку расходов на приобретение российского офисного программного обеспечения. Подготовить обоснование для финансирования приобретения российского офисного программного обеспечения за счет средств муниципального бюджета в рамках муниципальной программы «Информатизация администрации на 2020 и последующие годы» | До 1 октября 2019 г | Финансирование мероприятий на приобретение российского офисного программного обеспечения за счет средств бюджета Упорненского сельского поселения Павловского района. |
| - 3. Мероприятия, направленные на обеспечение перехода администрации Упорненского сельского поселения Павловского района на использование отечественного офисного программного обеспечения |  |  |  |
| 3.1 | Провести анализ существующих планов закупки офисного программного обеспечения, в том числе закупки прав на использование офисного программного обеспечения и закупки технической поддержки (обновлений) офисного программного обеспечения, сведения о котором не включены в единый реестр российского программного обеспечения, на последующие периоды, и провести их корректировку с учетом задач по переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения и формируемой системы целевых показателей, а также соответствующих им индикаторов эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения | До 1 декабря 2019 г | Подготовить план-график закупок с учетом приобретение лицензий и (или) услуг на сопровождение ППО с учетом задач по переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения и формируемой системы целевых показателей, а также соответствующих им индикаторов эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения |
| 3.2 | Провести пилотный проект (тестирование) по переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения: - операционной системы, -Текстовых редакторов, - табличных редакторов, - редактор презентаций, - коммуникационное программное обеспечение, - программное обеспечение файлового менеджера, - органайзер, средства просмотра или офисный пакет | 2-4 й кварталы 2019 года |  |
| 3.3 | На основании выбора российских операционных систем организовать обучение IT-специалистов администрированию, настройке и обслуживанию операционных систем российского производства, сведения о котором включены в единый реестр российского программного обеспечения. Включить затраты на обучение, повышение квалификации IT-спе-циалистов при планировании бюджетов будущих периодов. | До 31 декабря 2019 г. и в последующие годы. | Формирование у работников необходимых навыков по установке, обеспечению функционирования и использованию отечественного офисного программного обеспечения |

Таблица 2. План-график перехода

администрации Упорненского сельского поселения Павловского района на использование отечественного офисного программного обеспечения

на период до 2020 года

| № п/п | Наименование категории (типа) офисного программного обеспечения | Наименование целевого показателя | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного ПО | Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного ПО |
| 1. | Текстовый редактор, табличный редактор, редактор презентаций, коммуникационное программное обеспечение, программное обеспечение файлового менеджера, органайзер, средства просмотра или офисный пакет, включающий не менее 4-х из указанных категорий программного обеспечения | Доля отечественного офисного программного обеспечения, используемого и предоставляемого пользователям в органах местного самоуправления муниципального образования, с использованием автоматизированных рабочих мест и (или) абонентских устройств радиоподвижной связи, и (или) серверного оборудования, и (или) с применением "облачной" технологии от общего объема используемого офисного программного обеспечения, % | не менее 35% | не менее 60% |
| 2. | Операционные системы | Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в органах местного самоуправления муниципального образования, на автоматизированных рабочих местах пользователя и (или) на серверном оборудовании, от общего количества используемых операционных систем, % | не менее 30% | не менее 50% |
| 3. | Почтовые приложения | Доля пользователей в органах местного самоуправления муниципального образования, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | не менее 35% | не менее 60% |
| 4. | Справочно-правовая система | Доля пользователей в органах местного самоуправления муниципального образования, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | не менее 100% | не менее 100% |
| 5. | Программное обеспечение системы электронного документооборота | Доля пользователей в органах местного самоуправления муниципального образования, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | не менее 100% | не менее 100% |
| 6. | Средства антивирусной защиты | Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в органах местного самоуправления муниципального образования, от общего объема, используемого офисного программного обеспечения, % | не менее 100% | не менее 100% |
| 7. | Интернет- браузеры | Доля пользователей в органах местного самоуправления муниципального образования, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | не менее 50% | не менее 80% |

Глава Упорненского сельского

поселения Павловского района                                                      А.В.Браславец